Escopo do Projeto Solicitação de Ingressos

Visão Geral

1. Descrição do Projeto
   * O projeto será desenvolvido no formato Desktop em C# e será criado por: Hugo Cicillini.
2. Funcionalidades do Projeto
   * manutenção do cadastro de Cliente
   * manutenção do cadastro de Funcionário
   * manutenção do cadastro de Gênero
   * manutenção do cadastro de Artista
   * manutenção do cadastro de Espetáculo
   * manutenção do cadastro de Pedido
   * manutenção do cadastro de Item do Pedido
   * impressão de ingressos em arquivo .txt
3. Faz parte do Projeto

* Criação de um login de usuário, Banco de Dados e formulários.

1. Não faz parte do projeto

* Visualização em papel (relatórios), Controle financeiro (fluxo de caixa, contas a pagar e receber...), reconhecimento da digital do usuário, não faz parte o controle de estoque.

1. Descrição das etapas do projeto (Início e Término)
   * Documentação (Fase 1)
     + Escopo do projeto
     + Diagrama de classes
     + Dicionário de dados
     + Validação (Todos os envolvidos)
   * Banco de Dados (Fase 2)
     + Clientes (TB\_CLIENTE)
     + Funcionários (TB\_FUNCIONARIO)
     + Gêneros (TB\_GENERO)
     + Artistas (TB\_ARTISTA)
     + Espetáculos (TB\_ESPETACULO)
     + Pedidos (TB\_ PEDIDO)
     + Itens do pedido (TB\_ITEM\_PEDIDO)
     + Usuários (TB\_LOGIN)
     + Validação (Todos os envolvidos)
   * Classes (FASE 3)
     + Objetos
       - Gênero
       - Funcionário
       - Cliente
       - Artista
       - Espetáculo
       - Pedido
       - Item Pedido
       - Login
     + BDs – Controles
       - BD Gênero
       - BD Funcionário
       - BD Cliente
       - BD Artista
       - BD Espetáculo
       - BD Pedido
       - BD Item Pedido
       - Login
     + Auxiliares
       - Conexão - Connection
       - Funções Gerais - FuncGeral
     + Formulários
       - frm\_Cliente
       - frm\_Pedido
       - frm\_Genero
       - frm\_Artista
       - frm\_Espetaculo
       - frm\_Funcionario
       - frm\_Principal
       - frm\_Ingresso
       - frm\_Login
     + Validação (Todos os envolvidos)
2. Do aceite das etapas
   * A etapa será considerada finalizada quando em sua totalidade estiver minimamente respondendo ao que deve ser apresentado.
3. Cronograma

* Fase 1 (16/03/2023 - 17/03/2023)
* Fase 2 (18/03/2023 – 19/03/2023)
* Fase 3 (20/03/2023 – 23/03/2023)

1. Aceite do Projeto
   * O projeto será considerado finalizado, quando em sua totalidade estiver respondendo as prerrogativas deste escopo.
2. Valores do Projeto

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Análise | 8 horas | R$ 39,77 | R$ 318,16 |
| DBA | 8 horas | R$ 43,75 | R$ 350,00 |
| Dev. | 20 horas | R$ 30,68 | R$ 983,40 |
| Testes | 5 horas | R$ 12,50 | R$ 62,50 |

Valor Total do Projeto R$ 1.777,06

1. Aprovação e autorização para proceder.

Aprovamos o projeto como descrito acima e autorizamos a equipe de desenvolvimento a prosseguir.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nome | Titulação | Data/ Rubrica |
|  |  |  |
|  |  |  |